Week 2 Product Backlog Summary

Reference Sheet: Product_Backlog

Summary:

| Epic | Story Count | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Authentication | 4 | 15 |
| Student Portal | 7 | 29 |
| Recruiter Portal | 6 | 26 |
| Placement Officer Dashboard | 4 | 23 |
| Analytics & Reporting | 3 | 18 |

Total User Stories: 24

Total Story Points: 111

Backlog Prioritization

Sprint 1

- US-001

- US-002

- US-003

- US-004

Sprint 2

- US-005

- US-006

- US-007

Sprint 3

- US-008

- US-009

- US-010

- US-011

Sprint 4

- US-012

- US-013

- US-014

- US-015

- US-016

- US-017

Sprint 5

- US-018

- US-019

- US-020

- US-021

Sprint 6

- US-022

- US-023

- US-024

- Bug Fixes

- UAT

- Release Activities